🌿

ECOMED

Descarte certo, planeta saudável

ANÁLISE FINANCEIRA E TCO

Total Cost of Ownership, Comparativo de Stacks, Cenários de Escala e Estratégia de Financiamento

Versão 1.0 — Abril de 2026 | ecomed.eco.br | Prof. Ivon Matos

SOBRE ESTE DOCUMENTO Complementa o capítulo financeiro do Modelo de Negócio com análise granular de TCO (Total Cost of Ownership), comparativo detalhado entre stacks alternativas com custo por usuário, modelagem de custos por faixa de usuários (100 a 200.000), análise de sensibilidade, mapa de riscos financeiros, e estratégia de financiamento com editais e grants específicos. Referência para 3TA-G3 (Negócio) e coordenação.

# 1. TCO — TOTAL COST OF OWNERSHIP

## 1.1 TCO por Fase (Visão Consolidada)

O TCO inclui todos os custos diretos e indiretos para manter o EcoMed operando. Os valores abaixo consideram a stack atual (Next.js + Supabase + Ollama + Cloudflare):

| Categoria | MVP (12 sem) | V1.0 (6 meses) | V2.0 (12 meses) | Comercial (refer.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospedagem frontend | R$ 0 (Vercel free) | R$ 600 (Vercel Pro) | R$ 6.000 (Vercel Team) | R$ 12.000 |
| Banco de dados | R$ 0 (Supabase free) | R$ 750 (Supabase Pro) | R$ 6.000 (Supabase Team) | R$ 12.000 |
| IA / Ollama | R$ 0 (Oracle free tier) | R$ 0 (Oracle free tier) | R$ 3.000 (VPS dedicada) | R$ 36.000 |
| CDN + WAF + DNS | R$ 0 (Cloudflare free) | R$ 0 (Cloudflare free) | R$ 12.000 (CF Business) | R$ 24.000 |
| Cache (Redis) | R$ 0 (Upstash free) | R$ 0 (Upstash free) | R$ 600 (Upstash Pro) | R$ 1.200 |
| Domínio | R$ 10,50 (3 meses) | R$ 21 (6 meses) | R$ 42 (12 meses) | R$ 42 |
| E-mail profissional | R$ 0 | R$ 180 (Google Workspace) | R$ 360 | R$ 360 |
| Monitoramento | R$ 0 (UptimeRobot free) | R$ 0 | R$ 1.800 (Sentry + Grafana) | R$ 3.600 |
| Marketing / Ads | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6.000 | R$ 24.000 |
| Design (logo profissional) | R$ 0 (feito internamente) | R$ 2.000 (único) | R$ 0 | R$ 3.000 |
| Equipe (se comercial) | R$ 0 (alunos) | R$ 0 (alunos) | R$ 0 (alunos) | R$ 468.000 |
| TOTAL | ~R$ 11 | ~R$ 3.551 | ~R$ 35.802 | ~R$ 584.202 |
| CUSTO / MÊS | ~R$ 4 | ~R$ 592 | ~R$ 2.984 | ~R$ 48.684 |

DESTAQUE O MVP do EcoMed custa R$ 11 em 12 semanas (R$ 4/mês). A mesma plataforma, se desenvolvida por equipe comercial, custaria R$ 584.000 no mesmo período. O modelo acadêmico reduz o custo em 99,998%.

## 1.2 Custo por Usuário

Métrica crítica para avaliar sustentabilidade: quanto custa manter cada usuário na plataforma.

| Fase | Usuários | Custo/mês | Custo/usuário/mês | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP | 100 | R$ 4 | R$ 0,04 | Apps típicos: R$ 2–10/usuário |
| V1.0 | 1.000 | R$ 592 | R$ 0,59 | ✅ Excelente: < R$ 1 |
| V2.0 | 10.000 | R$ 2.984 | R$ 0,30 | ✅ Ótimo: economia de escala |
| Escala | 50.000 | ~R$ 5.000 (est.) | R$ 0,10 | ✅ Excepcional |
| Hipotético comercial | 10.000 | R$ 48.684 | R$ 4,87 | Dentro do padrão de mercado |

O custo por usuário DIMINUI conforme a base cresce, porque os custos fixos (domínio, e-mail, monitoramento) se diluem e os free tiers cobrem a maior parte da infraestrutura variável até certo ponto.

# 2. COMPARATIVO DE STACKS

## 2.1 Stack Atual vs Alternativas

Para validar que a stack escolhida é a mais eficiente, comparamos com 3 alternativas viáveis:

### Opção A: Stack Atual (Escolhida)

| Componente | Serviço | Custo MVP | Custo V1.0/mês | Custo V2.0/mês |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel (Next.js 15) | R$ 0 | R$ 100 | R$ 500 |
| Banco de dados | Supabase (PostgreSQL + Auth + pgvector) | R$ 0 | R$ 125 | R$ 500 |
| IA | Oracle Cloud Free (Ollama + Llama 3) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 250 |
| CDN/WAF | Cloudflare (DNS + SSL + CDN + R2) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.000 |
| Cache | Upstash Redis | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50 |
| Mapa | OpenStreetMap (tiles gratuitos) | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| TOTAL MENSAL |  | R$ 4 | R$ 228 | R$ 2.300 |

### Opção B: VPS Self-Hosted (Contabo)

| Componente | Serviço | Custo MVP | Custo V1.0/mês | Custo V2.0/mês |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tudo-em-um | Contabo VPS Cloud VPS S (8GB RAM) | R$ 40 | R$ 40 | R$ 40 |
| + VPS para IA | Contabo Cloud VPS M (16GB RAM) | R$ 0 (mesmo VPS) | R$ 55 | R$ 55 |
| Domínio + SSL | Cloudflare free + Registro.br | R$ 4 | R$ 4 | R$ 4 |
| Backup | Contabo snapshot | R$ 0 | R$ 10 | R$ 10 |
| TOTAL MENSAL |  | R$ 44 | R$ 109 | R$ 109 |

Prós: custo previsível, controle total, sem limites de free tier. Contras: requer manutenção de servidor (updates, segurança, backups), single point of failure, sem auto-scaling, deploy manual.

### Opção C: Cloud Nativa (AWS / GCP)

| Componente | Serviço | Custo MVP | Custo V1.0/mês | Custo V2.0/mês |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | AWS Amplify ou GCP Cloud Run | R$ 0 (free tier) | R$ 50 | R$ 300 |
| Banco de dados | AWS RDS PostgreSQL ou GCP Cloud SQL | R$ 75 | R$ 150 | R$ 600 |
| IA | AWS EC2 g4dn.xlarge (GPU) ou GCP A2 | R$ 300 | R$ 300 | R$ 600 |
| CDN | CloudFront ou Cloud CDN | R$ 0 (free tier) | R$ 30 | R$ 150 |
| Cache | ElastiCache ou Memorystore | R$ 50 | R$ 50 | R$ 100 |
| TOTAL MENSAL |  | R$ 425 | R$ 580 | R$ 1.750 |

Prós: auto-scaling, managed services, SLA garantido. Contras: custo alto no MVP (inviável para projeto acadêmico), complexidade de configuração, billing imprevisível.

### Opção D: APIs Pagas de IA (OpenAI / Anthropic)

| Componente | Serviço | Custo MVP | Custo V1.0/mês | Custo V2.0/mês |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel (mesmo da Opção A) | R$ 0 | R$ 100 | R$ 500 |
| Banco de dados | Supabase (mesmo da Opção A) | R$ 0 | R$ 125 | R$ 500 |
| IA (API) | OpenAI GPT-4o-mini ($0.15/1M tokens in, $0.60/1M out) | R$ 30 | R$ 150 | R$ 800 |
| CDN/WAF | Cloudflare | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.000 |
| TOTAL MENSAL |  | R$ 34 | R$ 379 | R$ 2.800 |

Prós: melhor qualidade de respostas (GPT-4o), sem gerenciar servidor de IA. Contras: custo variável (depende do volume de mensagens), dados enviados a terceiro (privacidade), dependência de API externa (downtime), custo explode com escala.

## 2.2 Matriz Comparativa Consolidada

| Critério | A: Atual (Escolhida) | B: VPS Contabo | C: AWS/GCP | D: API OpenAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Custo MVP/mês | R$ 4 ✅ | R$ 44 | R$ 425 | R$ 34 |
| Custo V1.0/mês | R$ 228 | R$ 109 ✅ | R$ 580 | R$ 379 |
| Custo V2.0/mês | R$ 2.300 | R$ 109 ✅ | R$ 1.750 | R$ 2.800 |
| Custo previsível? | 🟡 Parcial (free tiers podem mudar) | ✅ Sim (fixo) | ❌ Não (pay-as-you-go) | ❌ Não (varia com uso) |
| Privacidade dos dados | ✅ Total (IA local) | ✅ Total (self-hosted) | 🟡 Dados na nuvem | ❌ Dados enviados à OpenAI |
| Manutenção necessária | ✅ Mínima (managed) | ❌ Alta (tudo manual) | 🟡 Média (managed mas complexo) | ✅ Mínima |
| Auto-scaling | ✅ Vercel Edge + Supabase | ❌ Manual | ✅ Nativo | ✅ API escala automático |
| Tempo de setup | Rápido (1-2 dias) | Médio (3-5 dias) | Lento (1-2 semanas) | Rápido (1 dia) |
| Risco de vendor lock-in | 🟡 Médio (Supabase é PostgreSQL padrão) | ✅ Baixo | ❌ Alto (AWS/GCP específico) | ❌ Alto (API OpenAI) |
| LGPD compliance | ✅ IA local + docs prontos | ✅ Controle total | 🟡 Transferência internacional | ❌ Dados fora do Brasil |
| Qualidade da IA | 🟡 Boa (Llama 3 8B) | 🟡 Boa (Llama 3 8B) | 🟡 Boa (Llama 3 8B) | ✅ Excelente (GPT-4o) |
| VEREDICTO | MELHOR PARA MVP ✅ | MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO V1.0+ | OVERENGINEERED | BOM MAS CARO + PRIVACIDADE |

CONCLUSÃO DO COMPARATIVO A Stack A (atual) é a melhor escolha para o MVP por custo quase zero e setup rápido. Para V1.0+, considerar migração híbrida: manter Vercel + Supabase mas mover Ollama para Contabo VPS (R$ 55/mês) em vez de depender do Oracle Cloud Free Tier. A Opção D (OpenAI) é descartada por questões de privacidade (LGPD) e custo variável.

## 2.3 Plano de Migração Recomendado

| Fase | Stack | Motivo da Mudança | Custo/mês |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP (semanas 1-12) | Stack A: Vercel free + Supabase free + Oracle free + Cloudflare free | Custo zero, setup rápido, validar o produto | R$ 4 |
| V1.0 (mês 4-6) | Stack A + Supabase Pro + Contabo VPS para Ollama (substituir Oracle) | Oracle free tier instável; Supabase free pausa após 7 dias inativo | R$ 240 |
| V2.0 (mês 7-12) | Vercel Team + Supabase Team + Contabo VPS + Cloudflare Pro + Sentry | Escala: 10k usuários, precisa performance e observabilidade | R$ 1.200 |
| Escala (ano 2+) | Avaliar: migrar Ollama para GPU cloud se demanda justificar, ou testar modelos menores (Phi-3) | Otimizar custo/performance da IA | R$ 2.000–3.000 |

# 3. MODELAGEM POR FAIXA DE USUÁRIOS

## 3.1 Custo Projetado por Faixa

Projeção de custos para diferentes cenários de crescimento, considerando a stack recomendada:

| Usuários | DAU (est.) | Msgs chat/mês | Custo infra/mês | Custo/usuário/mês | Bottleneck principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 20 | 500 | R$ 4 | R$ 0,04 | Nenhum (free tiers cobrem) |
| 500 | 80 | 2.500 | R$ 4 | R$ 0,008 | Supabase free (500MB) pode encher |
| 1.000 | 150 | 5.000 | R$ 240 | R$ 0,24 | Ollama single-instance pode ficar lento |
| 5.000 | 750 | 25.000 | R$ 600 | R$ 0,12 | Queue de requests para Ollama; Redis ajuda |
| 10.000 | 1.500 | 50.000 | R$ 1.200 | R$ 0,12 | Supabase read replicas; Ollama queue + cache |
| 50.000 | 7.500 | 250.000 | R$ 3.000 | R$ 0,06 | Múltiplas instâncias Ollama; CDN crítico |
| 200.000 | 30.000 | 1.000.000 | R$ 8.000 | R$ 0,04 | GPU cloud para IA; PostgreSQL cluster |

## 3.2 Bottlenecks e Soluções

| Bottleneck | Quando Aparece | Sintoma | Solução | Custo da Solução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supabase free tier (500MB) | ~500 usuários | Banco pausa após 7 dias inativo; espaço acaba | Upgrade para Supabase Pro (8GB) | R$ 125/mês |
| Oracle Cloud Free Tier instável | ~1.000 usuários | Instância desligada sem aviso; IP muda | Migrar Ollama para Contabo VPS (16GB RAM) | R$ 55/mês |
| Ollama single-instance | ~5.000 usuários | Chat demora >10s; timeout em horário de pico | Redis queue + cache de respostas frequentes + modelo menor (Phi-3 para fallback) | R$ 50/mês (Upstash Pro) |
| Vercel free bandwidth (100GB) | ~2.000 usuários | Site lento ou bloqueado no final do mês | Upgrade para Vercel Pro (1TB) | R$ 100/mês |
| PostgreSQL sem read replicas | ~10.000 usuários | Queries de ranking e analytics lentas | Supabase Team com read replicas | R$ 500/mês |
| Múltiplas instâncias Ollama | ~50.000 usuários | Uma instância não atende o volume | Load balancer + 2-3 instâncias Ollama + GPU | R$ 1.500/mês |

## 3.3 Custo Marginal por Novo Usuário

Quanto custa cada usuário adicional em cada faixa:

| Faixa | Custo marginal | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| 0 → 500 | ~R$ 0 por usuário | Free tiers cobrem tudo. Custo incremental é zero. |
| 500 → 1.000 | ~R$ 0,47 por usuário | Trigger: upgrade Supabase Pro (R$ 125) + Contabo VPS (R$ 55) + domínio = R$ 236 extra para 500 usuários |
| 1.000 → 5.000 | ~R$ 0,09 por usuário | Custos fixos já absorvidos. Incremento: Upstash Pro + Vercel Pro = R$ 360 extra para 4.000 usuários |
| 5.000 → 10.000 | ~R$ 0,12 por usuário | Supabase Team + monitoramento = R$ 600 extra para 5.000 usuários |
| 10.000 → 50.000 | ~R$ 0,045 por usuário | Economia de escala real. Infra já robusta, custo cresce sublinearmente |
| 50.000+ | ~R$ 0,03 por usuário | Otimização de cache + modelo menor reduzem custo de IA por request |

INSIGHT CHAVE O custo marginal por usuário DIMINUI com escala. O “salto” mais caro acontece entre 500–1.000 usuários (saída dos free tiers). Após isso, a economia de escala favorece fortemente o crescimento.

# 4. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

## 4.1 Cenários de Receita vs Custo

3 cenários de monetização cruzados com custos projetados:

| Cenário | Usuários | Parceiros B2B | Receita/mês | Custo/mês | Resultado | Sustentável? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessimista | 300 | 1 farmácia | R$ 150 | R$ 240 | - R$ 90 | ❌ Deficitário (precisa de grant) |
| Realista | 1.000 | 3 farmácias | R$ 450 | R$ 240 | + R$ 210 | ✅ Sustentável |
| Otimista | 5.000 | 8 farmácias + 1 indústria | R$ 3.200 | R$ 600 | + R$ 2.600 | ✅ Superávit forte |
| Escala | 20.000 | 15 parceiros | R$ 8.000 | R$ 1.200 | + R$ 6.800 | ✅ Lucro para reinvestir |
| Acadêmico (MVP) | 100 | 0 | R$ 0 | R$ 4 | - R$ 4 | ✅ Deficit desprezível |

## 4.2 Análise “E se...?”

| Cenário de Risco | Impacto Financeiro | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase descontinua free tier | Precisa migrar para PlanetScale ou Neon (ambos têm free tier). Custo: R$ 0–100/mês | Baixa (Supabase é bem financiado) | Base de dados é PostgreSQL padrão — migração simples |
| Oracle Cloud remove free tier ARM | Precisa migrar Ollama para Contabo VPS. Custo: +R$ 55/mês | Média (Oracle já mudou regras antes) | Contabo como plano B já documentado; Docker facilita migração |
| Vercel muda pricing do free tier | Migrar para Netlify ou Cloudflare Pages. Custo: R$ 0 (ambos têm free tier) | Baixa | Next.js roda em qualquer plataforma com Node.js |
| Volume de chat explode (IA sobrecarrega) | Queue + cache resolve até 5x. Depois: modelo menor (Phi-3) como fallback | Média (se viral) | Upstash Redis + cache de respostas freq. + rate limiting já implementado |
| Nenhum parceiro B2B em 6 meses | Receita = R$ 0. Custo V1.0 = R$ 240/mês. Precisa de grant ou crowdfunding | Média | Candidatar a editais FAPESP/CNPq desde o MVP; crowdfunding como backup |
| Dólar sobe 30% | Serviços em USD ficam 30% mais caros. Supabase Pro: R$ 162 (era R$ 125) | Média (BR tem histórico) | Manter serviços em real quando possível (Contabo aceita BRL); priorizar free tiers |

## 4.3 Break-Even por Cenário

| Fase | Custo/mês | Receita necessária | Quantos parceiros? | Ponto de equilíbrio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP | R$ 4 | R$ 4 | 0 (custo desprezível) | Imediato |
| V1.0 (Supabase Pro + Contabo) | R$ 240 | R$ 240 | 2 farmácias a R$ 150 | 2 parceiros |
| V1.0 + e-mail + design | R$ 600 | R$ 600 | 4 farmácias a R$ 150 | 4 parceiros |
| V2.0 completo | R$ 1.200 | R$ 1.200 | 8 farmácias OU 1 indústria | 8 farmácias ou 1 contrato B2B |
| V2.0 + marketing | R$ 3.000 | R$ 3.000 | 15 farmácias + 1 indústria | 15-20 parceiros |

# 5. ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO

## 5.1 Fases de Financiamento

| Fase | Valor Necessário | Fonte | Probabilidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP (acadêmico) | R$ 0 – 50 | Custo desprezível; absorvido pela coordenação | Garantido | Agora |
| Transição pós-acadêmica | R$ 2.000 – 5.000 | Crowdfunding (Catarse/Benfeitoria) + vaquinha dos alunos | Alta | Mês 3-4 |
| Sustentabilidade V1.0 | R$ 3.000 – 8.000 | Editais de inovação social + primeiros parceiros B2B | Média-Alta | Mês 4-8 |
| Escala V2.0 | R$ 15.000 – 30.000 | Grants + parcerias B2B consolidadas + investidor de impacto | Média | Ano 2 |

## 5.2 Editais e Grants Aplicáveis

| Edital/Grant | Instituição | Valor | Perfil | Alinhamento com EcoMed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIPE — Pesquisa Inovativa em PMEs | FAPESP (SP) | Até R$ 200.000 (Fase 1) | Inovação tecnológica com potencial de mercado | ✅ Healthtech + impacto ambiental + IA |
| Inovação para a Indústria | CNPq | Até R$ 50.000 | Projetos de TI com impacto social | ✅ Educação ambiental + tecnologia |
| Programa Centelha | MCTI / FINEP | Até R$ 40.000 | Startups em estágio inicial | ✅ MVP validado + equipe formada |
| Google.org Impact Challenge | Google | Até US$ 25.000 | Projetos que usam IA para impacto social | ✅ IA + sustentabilidade + open source |
| Desafio de Inovação Social | Fundação Itaú / Artemisia | Variável | Negócios de impacto social | ✅ Impacto ambiental mensurável |
| Programa Amazônia+10 | BNDES | Até R$ 100.000 | Projetos de sustentabilidade | 🟡 Foco em Amazônia, mas aceita outros |
| Editais de Extensão | Universidades públicas | R$ 5.000 – 20.000 | Projetos de extensão com impacto social | ✅ Projeto acadêmico + impacto comunitário |
| GitHub Sponsors | GitHub / comunidade | Variável (doações) | Projetos open source | ✅ Código público no GitHub |

## 5.3 Crowdfunding — Plano

Se nenhum edital for aprovado a tempo, o crowdfunding é o backup para a fase de transição (mês 3-4):

| Aspecto | Plano |
| --- | --- |
| Plataforma | Catarse (maior do Brasil para projetos de impacto) ou Benfeitoria (flexível) |
| Meta mínima | R$ 3.000 (cobre 1 ano de V1.0) |
| Meta ideal | R$ 8.000 (cobre 1 ano + design profissional + marketing) |
| Recompensas para apoiadores | R$ 10: agradecimento + nome no Hall da Fama ¦ R$ 25: + certificado de apoiador ¦ R$ 50: + EcoCoins bonus ¦ R$ 100: + camiseta EcoMed ¦ R$ 500: + selo de “Fundador” permanente |
| Público-alvo | Famílias dos 70 alunos (200-400 pessoas) + comunidade open source + ESG |
| Campanha | Vídeo de 2 min mostrando o MVP + impacto + equipe + depoimentos de usuários |
| Duração | 30 dias |
| Prospecção pré-lançamento | Cada aluno compromete 3 pessoas antes de lançar (210 pré-confirmados) |

## 5.4 Investimento de Impacto (Longo Prazo)

Se o EcoMed provar traction (5.000+ usuários, parcerias ativas), pode buscar investimento de impacto:

| Tipo | Exemplos | Valor Típico | O que Buscam | Fit com EcoMed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aceleradora de impacto | Artemisia, Yunus Social Business, ImpactHub | R$ 20–80k + mentoria | Métricas de impacto + modelo sustentável | ✅ Alto |
| Angel investor ESG | Anjos do Brasil (vertical ESG) | R$ 50–200k | Traction + equipe + escalabilidade | 🟡 Médio (precisa provar escala) |
| Venture philanthropy | SITAWI, Instituto Arapyaú | R$ 100k–1M | Impacto mensurável + sustentabilidade financeira | ✅ Alto |
| Corporate venture (farmácia) | Raia Drogasil Ventures, Eurofarma Ventures | R$ 200k+ | Complementaridade estratégica + ESG | ✅ Alto (se parceria validada) |

# 6. RISCOS FINANCEIROS

| Risco | Probabilidade | Impacto | Exposição (R$) | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Free tiers removidos (todos ao mesmo tempo) | Muito Baixa | Alto | R$ 300/mês (migrar tudo para paid) | Diversificar provedores; documentação de migração pronta |
| Nenhuma receita em 12 meses | Média | Médio | R$ 2.880/ano (custo V1.0) | Crowdfunding como backup; editais em paralelo; MVP quase gratuito |
| Dólar a R$ 7+ (serviços USD) | Média | Baixo | +R$ 60/mês na V1.0 | Priorizar serviços com preço em BRL (Contabo, Registro.br) |
| Custo de IA dispara (se migrar para API) | Baixa | Alto | +R$ 500-2.000/mês | Manter Ollama local; só usar API como fallback temporário |
| Projeto não sobrevive pós-acadêmico | Alta | Alto | 100% do investimento | Open source garante que comunidade pode continuar; documentação completa |
| Parceiro B2B cancela contrato | Média | Baixo | Perda de R$ 150-500/mês | Diversificar: nunca depender de 1 parceiro para >40% da receita |

RISCO RESIDUAL ACEITÁVEL O pior cenário financeiro do EcoMed (todos os free tiers removidos + zero receita + dólar alto) custa R$ 400/mês. Isso é menos que uma pizza por semana dividida entre 70 alunos (R$ 0,34/pessoa/semana). O risco financeiro do projeto é estruturalmente baixo.

# 7. CHECKLIST FINANCEIRO

Para o grupo 3TA-G3 e a coordenação validarem:

- TCO detalhado por fase (MVP, V1.0, V2.0) com todas as linhas de custo

- Custo por usuário calculado para cada faixa (100 a 200.000)

- Comparativo de 4 stacks alternativas com matriz de 12 critérios

- Plano de migração de stack por fase documentado

- Modelagem de custos por faixa de usuários (7 faixas)

- Bottlenecks identificados com solução e custo

- Custo marginal por usuário calculado por faixa

- Análise de sensibilidade com 5 cenários (pessimista a acadêmico)

- Análise “E se...?” com 6 riscos e mitigações

- Break-even por fase com número de parceiros necessários

- Estratégia de financiamento em 4 fases

- 8 editais/grants mapeados com valor e alinhamento

- Plano de crowdfunding com meta, recompensas e prospecção

- Investidores de impacto mapeados para longo prazo

- 6 riscos financeiros com probabilidade, impacto e mitigação

- Risco residual máximo documentado (R$ 400/mês = R$ 0,34/aluno/semana)