🌿

ECOMED

Descarte certo, planeta saudável

PLANO DE CONTINUIDADE PÓS-PROJETO

Handoff, Governança Open Source, Manutenção, Financiamento de Longo Prazo e Cenários de Transição

Versão 1.0 — Abril de 2026 | ecomed.eco.br | Prof. Ivon Matos

SOBRE ESTE DOCUMENTO Define o que acontece com o EcoMed quando o semestre letivo terminar. A maioria dos projetos acadêmicos morre quando a turma acaba — este documento garante que o EcoMed tenha um plano para sobreviver, crescer ou, no mínimo, ser preservado como repositório open source. Cobre: 3 cenários de continuidade, processo de handoff técnico e organizacional, governança open source, manutenção mínima do MVP, renovação de infraestrutura, financiamento pós-acadêmico, e programa de alunos-garão. Referência para Coordenação, 3TC-G1 (Infra) e 3TA-G3 (Negócio).

# 1. CENÁRIOS DE CONTINUIDADE

Existem 3 caminhos possíveis após o fim do semestre. O EcoMed deve estar preparado para qualquer um deles.

## 1.1 Cenário A: Continuidade Ativa (Recomendado)

DESCRIÇÃO O projeto continua sendo mantido e evoluído por um grupo reduzido de alunos voluntários (3-5 pessoas) sob orientação do professor, com novas turmas assumindo funcionalidades a cada semestre.

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Quem mantém | 3-5 alunos voluntários ("Squad EcoMed") + professor como orientador |
| Modelo | Open source com maintainers definidos. Novas turmas contribuem como projeto interdisciplinar a cada semestre |
| Infraestrutura | Mantém stack atual (free tiers). Custo: R$ 4-240/mês dependendo da fase |
| Financiamento | Candidatar a editais (FAPESP PIPE, CNPq) + primeiras parcerias B2B com farmácias |
| Evolução | MVP → V1.0 (3 meses) → V1.1 (6 meses) conforme roadmap |
| Probabilidade de sucesso | Alta (se houver pelo menos 2 alunos comprometidos + professor ativo) |
| Risco principal | Alunos perdem interesse após 3-6 meses sem incentivo formal (nota, estágio) |
| Mitigação | Programa de Alunos-Garão (Seção 5) com certificado + carta de recomendação + LinkedIn |

## 1.2 Cenário B: Manutenção Mínima

DESCRIÇÃO O projeto não evolui, mas permanece no ar e funcional. Nenhuma feature nova, mas usuários existentes continuam usando o mapa, chat e artigos.

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| Quem mantém | Professor sozinho (1-2 horas/mês) + comunidade open source eventual |
| Modelo | Site estático funcional, sem novos deploys. Apenas renovação de domínio e monitoramento |
| Infraestrutura | Manter nos free tiers. Se Supabase pausar (7 dias inativo), reativar manualmente |
| Financiamento | R$ 42/ano (domínio). Tudo mais no free tier |
| Evolução | Nenhuma. Apenas hotfixes críticos se reportados |
| Probabilidade de sucesso | Média (funciona tecnicamente, mas engajamento cai sem conteúdo novo) |
| Risco principal | Supabase pausa o banco após 7 dias inativo (free tier) → site quebra |
| Mitigação | Cron job que faz 1 query/dia para manter o banco ativo (Upstash ou GitHub Actions) |

## 1.3 Cenário C: Arquivo (Shutdown Responsável)

DESCRIÇÃO O projeto é encerrado como produto ativo, mas preservado como repositório open source para referência, replicação e portfólio dos alunos.

| Aspecto | Detalhe |
| --- | --- |
| O que acontece | Site sai do ar. Domínio pode expirar. Supabase e Vercel desativados |
| O que é preservado | Repositório GitHub (código + docs + issues + wiki) permanece público indefinidamente |
| README atualizado | Adicionar banner: "⚠️ Este projeto não está mais ativo. O código está disponível para referência e fork." |
| Dados de usuários | Exportar e deletar do Supabase conforme LGPD (direito ao esquecimento) |
| Documentação | Toda a documentação (30 documentos) permanece no repositório como referência |
| Portfólio dos alunos | Cada aluno mantém o projeto no GitHub pessoal (fork) + LinkedIn |
| Risco principal | Perda total do impacto social acumulado e da base de usuários |
| Quando escolher | Somente se nenhum aluno ou professor quiser continuar E nenhum financiamento for obtido |

DECISÃO CRÍTICA A escolha entre os 3 cenários deve ser feita ATÉ 4 SEMANAS ANTES do fim do semestre. O professor deve reunir os alunos interessados e decidir formalmente qual caminho seguir. Não decidir = Cenário C por omissão.

# 2. PROCESSO DE HANDOFF

O handoff é a transferência organizada de todo o conhecimento, acesso e responsabilidade do projeto. Deve ser concluído ANTES do último dia de aula.

## 2.1 Handoff Técnico (Infra e Código)

| # | Item | De | Para | Como | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acesso ao repositório GitHub (admin) | 3TC-G1 atual | Professor + Squad EcoMed | Adicionar como “admin” em github.com/ivonsmatos/ecomed > Settings > Collaborators | T-30 dias |
| 2 | Acesso ao Vercel (owner) | 3TC-G1 atual | Professor | Transferir projeto: Vercel > Settings > Transfer | T-28 dias |
| 3 | Acesso ao Supabase (owner) | 3TC-G1 atual | Professor | Adicionar como “Owner” em Supabase > Organization > Members | T-28 dias |
| 4 | Acesso ao Cloudflare (admin) | 3TC-G1 atual | Professor | Adicionar como “Administrator” na conta Cloudflare | T-28 dias |
| 5 | Acesso ao Oracle Cloud (conta) | 3TB-G1 atual | Professor | Compartilhar credenciais OU transferir instância (preferível: novo setup) | T-21 dias |
| 6 | Credenciais do Upstash Redis | 3TC-G1 atual | Professor | Anotar API key + endpoint em cofre de senhas (Bitwarden/1Password) | T-21 dias |
| 7 | Registro.br (domínio ecomed.eco.br) | Professor (já é titular) | Manter | Verificar data de vencimento. Ativar renovação automática | T-14 dias |
| 8 | Google Search Console | 3TA-G4 atual | Professor | Adicionar como proprietário verificado | T-14 dias |
| 9 | Contas de e-mail @ecomed.eco.br | Coordenação | Manter ativas | Se Google Workspace: manter 1 conta (contato@) pelo menos | T-7 dias |
| 10 | Senhas e secrets | Todos | Professor | Cofre de senhas único (Bitwarden free) com todas as credenciais | T-7 dias |

REGRA DE OURO DO HANDOFF Nenhum aluno deve ser o único detentor de qualquer acesso crítico. Toda credencial deve estar em pelo menos 2 lugares: no cofre de senhas do professor E com pelo menos 1 aluno do Squad.

## 2.2 Handoff Organizacional

| # | Item | De | Para | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRM de Parcerias (Google Sheets) | 3TA-G3 | Professor + Squad | Compartilhar planilha com permissão de edição |
| 2 | Contas de redes sociais (Instagram, TikTok, LinkedIn) | 3TA-G4 | Professor + 1 aluno marketing | Transferir acesso admin. Anotar senhas no cofre |
| 3 | OpenProject (tarefas) | Coordenação | Manter acessível | Exportar CSV final com status de todas as tarefas |
| 4 | Contatos de parceiros (farmácias, escolas) | 3TA-G3 | Professor + Squad | Incluir no CRM com último contato e próximo passo |
| 5 | Base de conhecimento RAG (artigos .md) | 3TA-G2 + 3TB-G2 | Repositório GitHub | Commit final com todos os artigos + CHANGELOG atualizado |
| 6 | Documentação completa (30 documentos) | Todos | Repositório GitHub + pasta compartilhada | Upload no repo /docs + Google Drive da coordenação |
| 7 | Relatório final de métricas | 3TA-G3 + 3TC-G1 | Professor | 1-2 páginas: usuários, descartes, EcoCoins, retenção, NPS |
| 8 | Lições aprendidas | Todos (retrospectiva) | Repositório GitHub (LESSONS.md) | 1 página: o que funcionou, o que falhou, recomendações |

## 2.3 Cronograma de Handoff

| Prazo | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| T-30 (1 mês antes do fim) | Decisão formal: qual cenário seguir (A, B ou C) | Coordenação + alunos |
| T-28 | Transferir acessos técnicos (GitHub, Vercel, Supabase, Cloudflare) | 3TC-G1 → Professor |
| T-21 | Transferir credenciais restantes (Oracle, Upstash, Redis, e-mail) | 3TB-G1 + 3TC-G1 → Professor |
| T-21 | Recrutar Squad EcoMed (3-5 voluntários) se Cenário A | Coordenação |
| T-14 | Transferir redes sociais + CRM + contatos de parceiros | 3TA-G4 + 3TA-G3 → Professor |
| T-14 | Verificar renovação do domínio (vencimento + auto-renovação) | Coordenação |
| T-7 | Upload de toda a documentação no repositório | Todos |
| T-7 | Cofre de senhas revisado e completo | Coordenação + 3TC-G1 |
| T-3 | Retrospectiva final: lições aprendidas (LESSONS.md) | Todos |
| T-1 | Relatório final de métricas + status de tarefas exportado | 3TA-G3 + 3TC-G1 |
| D-Day (último dia) | Verificação final: site no ar, acessos transferidos, docs completos | Coordenação |

# 3. GOVERNANÇA OPEN SOURCE

## 3.1 Estrutura de Governança

Mesmo que o EcoMed não tenha uma empresa por trás, precisa de governança clara para que a comunidade saiba quem decide o quê.

| Papel | Quem | Responsabilidades | N° de Pessoas |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner | Prof. Ivon Matos | Decisões estratégicas, roadmap, aprovar maintainers, representar o projeto | 1 |
| Maintainers | Squad EcoMed (alunos voluntários) | Revisar PRs, aprovar merges na main, manter CI/CD, triagem de issues | 2-3 |
| Contributors | Alunos de novas turmas + comunidade externa | Abrir PRs, reportar bugs, sugerir features, escrever artigos | Ilimitado |
| Community Manager | 1 aluno do Squad | Responder issues, moderar discussões, manter redes sociais | 1 |

## 3.2 Regras de Contribuição

Documentar no arquivo CONTRIBUTING.md do repositório:

| Regra | Detalhe |
| --- | --- |
| Branch principal | main — sempre estável, sempre deployável |
| Branch de desenvolvimento | develop — features em progresso, merge para main via PR |
| Nomenclatura de branches | feat/nome-da-feature, fix/descricao-do-bug, docs/o-que-mudou |
| Pull Requests obrigatórios | Todo merge para main deve passar por PR com pelo menos 1 review de maintainer |
| Commits semânticos | Conventional Commits: feat:, fix:, docs:, chore:, refactor:, test: |
| Issues antes de PRs | Para features novas: abrir issue primeiro, discutir, depois implementar |
| Código de Conduta | Contributor Covenant v2.1 (padrão open source) |
| Licença | MIT License (já definido no Brand Guide) |
| Idioma | Código e comentários em inglês. Issues e docs em português (público brasileiro) |
| Testes | Todo PR deve passar no CI (lint + testes). Nunca mergear com testes falhando |

## 3.3 Arquivos Obrigatórios do Repositório

| Arquivo | Conteúdo | Status |
| --- | --- | --- |
| README.md | Descrição do projeto, screenshots, como rodar localmente, como contribuir, link para docs | Item 12 (pendente) |
| CONTRIBUTING.md | Regras de contribuição (branch, PR, commits, código de conduta) | Definido acima |
| CODE_OF_CONDUCT.md | Contributor Covenant v2.1 (copiar do site official) | Gerar |
| LICENSE | MIT License | Já existe |
| CHANGELOG.md | Histórico de versões com data + mudanças | Criar com v0.1.0 (MVP) |
| .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md | Template para reportar bugs (passos, esperado, obtido, screenshots) | Gerar |
| .github/ISSUE_TEMPLATE/feature_request.md | Template para sugerir features (problema, solução, alternativas) | Gerar |
| .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md | Template de PR (o que muda, como testar, checklist) | Gerar |
| SECURITY.md | Como reportar vulnerabilidades de segurança (responsible disclosure) | Gerar |
| .env.example | Variáveis de ambiente necessárias (sem valores reais) | Criar |

## 3.4 CI/CD Mínimo

Configurar GitHub Actions para manter qualidade mínima mesmo sem equipe ativa:

| Workflow | Trigger | O que Faz | Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Lint + Type Check | Push para qualquer branch | ESLint + TypeScript check. Bloqueia PR se falhar | .github/workflows/lint.yml |
| Testes | Push para develop ou main | Rodar Vitest. Bloqueia merge se falhar | .github/workflows/test.yml |
| Deploy Preview | PR aberto | Vercel gera preview URL automaticamente | Configurado no Vercel |
| Deploy Produção | Merge para main | Vercel deploya automaticamente | Configurado no Vercel |
| Dependabot | Semanal (automático) | Atualiza dependências com PRs automáticos | .github/dependabot.yml |
| Keep Alive | Diário (cron) | 1 query no Supabase para evitar pausa do free tier | .github/workflows/keepalive.yml |

# 4. MANUTENÇÃO MÍNIMA (PILOTO AUTOMÁTICO)

Se o Cenário B for escolhido (manutenção mínima), estas são as tarefas periódicas necessárias para manter o EcoMed funcional sem evolução:

## 4.1 Tarefas Periódicas

| Frequência | Tarefa | Tempo | Quem | Como |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária (autom.) | Keep-alive do Supabase (evitar pausa do free tier) | 0 min | GitHub Actions | Cron job: SELECT 1 a cada 24h |
| Diária (autom.) | Monitoramento de uptime | 0 min | UptimeRobot | Alerta por e-mail se site cair |
| Semanal | Verificar e-mail contato@ e parcerias@ | 5 min | Professor | Responder ou encaminhar |
| Semanal | Verificar alertas do UptimeRobot | 2 min | Professor | Se houve downtime, verificar causa |
| Mensal | Revisar Dependabot PRs (atualizações de segurança) | 15 min | Professor ou maintainer | Mergear PRs de patches de segurança |
| Mensal | Verificar custos (Vercel, Supabase, Oracle) | 5 min | Professor | Confirmar que está dentro do free tier |
| Trimestral | Atualizar dados da base RAG (se LogMed publicar novos dados) | 30 min | Professor ou contribuidor | Editar .md + commit + redeploy |
| Anual | Renovar domínio ecomed.eco.br (Registro.br) | 5 min | Professor | R$ 42/ano. Ativar renovação automática |
| Anual | Revisar Termos de Uso e Política de Privacidade | 15 min | Professor | Verificar se legislação mudou (LGPD, PL 2338) |

TEMPO TOTAL DE MANUTENÇÃO MÍNIMA ~30 minutos/mês + R$ 42/ano (domínio). Tudo que for automático (keep-alive, uptime, Dependabot) roda sem intervenção humana.

## 4.2 Automações Críticas

Implementar ANTES do fim do semestre para garantir que o site sobrevive sem ninguém cuidando:

| Automação | O que Faz | Implementação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase Keep-Alive | Evita que o banco pause após 7 dias inativo | GitHub Actions cron: schedule: '0 8 * * *' → curl Supabase REST API com SELECT 1 | 🔴 Crítica |
| UptimeRobot | Monitora se o site está no ar + alerta por e-mail | Configurar monitor HTTP em UptimeRobot.com (free: 5 min interval) | 🔴 Crítica |
| Dependabot | Atualiza dependências automaticamente via PRs | .github/dependabot.yml com schedule: weekly | 🟡 Alta |
| Auto-merge security patches | Mergeia PRs de segurança automaticamente | GitHub: habilitar auto-merge para PRs do Dependabot com label 'security' | 🟡 Alta |
| Backup do banco | Export automático do Supabase (semanal) | Supabase Pro tem backup diário. Free: cron job com pg_dump via GitHub Actions | 🟢 Média |
| Renovação automática do domínio | Evita que ecomed.eco.br expire | Registro.br > Meu painel > Renovação automática: ON | 🔴 Crítica |

## 4.3 Inventário de Custos Pós-Projeto

| Item | Custo Anual | Pagamento | Responsável | Renovação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domínio ecomed.eco.br | R$ 42 | Registro.br (cartão/boleto) | Professor | Anual (auto-renovável) |
| Vercel free tier | R$ 0 | Gratuito | N/A | Automático |
| Supabase free tier | R$ 0 | Gratuito (precisa keep-alive) | N/A | Automático |
| Cloudflare free tier | R$ 0 | Gratuito | N/A | Automático |
| Oracle Cloud free tier | R$ 0 | Gratuito | N/A | Renovar créditos anuais |
| UptimeRobot free tier | R$ 0 | Gratuito | N/A | Automático |
| GitHub (repositório público) | R$ 0 | Gratuito | N/A | Automático |
| Google Workspace (se manter) | R$ 360 | Google (cartão) | Professor | Anual |
| TOTAL MÍNIMO | R$ 42/ano |  |  |  |
| TOTAL COM E-MAIL | R$ 402/ano |  |  |  |

Nota: se o Google Workspace for cancelado, criar redirecionamento de contato@ecomed.eco.br para Gmail pessoal do professor (via Cloudflare Email Routing, gratuito).

# 5. PROGRAMA ALUNOS-GARÃO

O programa identifica e incentiva alunos que querem continuar contribuindo após o fim do semestre. Sem eles, o Cenário A é impossível.

## 5.1 Perfil do Aluno-Garão

| Critério | Mínimo | Ideal |
| --- | --- | --- |
| Compromisso de tempo | 2h/semana (6 meses) | 4h/semana (12 meses) |
| Habilidade técnica | Sabe fazer deploy + corrigir bugs simples | Full-stack: Next.js + Supabase + Ollama |
| Motivação | Quer manter o projeto no portfólio | Quer transformar em startup / TCC / carreira |
| Autonomia | Consegue resolver problemas com docs | Pode orientar outros contribuidores |

## 5.2 Incentivos para o Aluno-Garão

| Incentivo | Detalhe | Valor Real |
| --- | --- | --- |
| Carta de recomendação | Assinada pelo professor, descrevendo contribuições e competências demonstradas | Alta (processos seletivos de estágio) |
| Certificado de Maintainer | PDF com horas contribuídas, features implementadas, impacto do projeto | Alta (LinkedIn + currículo) |
| LinkedIn endorsement | Professor endossa habilidades do aluno publicamente no LinkedIn | Média-Alta |
| Portfólio vivo | Projeto real, com usuários reais, que o aluno pode demonstrar em entrevistas | Altíssima |
| Créditos no projeto | Nome na página /sobre como “Maintainer” + badge no perfil EcoMed | Média |
| Orientação de TCC/IC | Professor orienta TCC ou Iniciação Científica baseado no EcoMed | Altíssima |
| Networking | Acesso a contatos de parceiros (farmácias, indústria, ONGs) | Média |
| Possibilidade de estágio | Se o projeto escalar, aluno-garão é primeiro candidato a vaga remun. | Alta (longo prazo) |

## 5.3 Recrutamento do Squad

| Fase | Quando | Ação |
| --- | --- | --- |
| 1. Sondagem | T-45 (6 sem antes do fim) | Professor pergunta informalmente quais alunos têm interesse em continuar |
| 2. Apresentação | T-35 | Reunião de 30 min: explicar o programa, incentivos, compromisso mínimo, cenários |
| 3. Compromisso | T-28 | Alunos interessados assinam termo de compromisso voluntário (6 meses, 2h/semana) |
| 4. Treinamento | T-21 a T-7 | Sessões de handoff 1:1: cada aluno do Squad aprende sua área (deploy, banco, IA, marketing) |
| 5. Shadow period | T-7 a D-Day | Alunos do Squad fazem tarefas reais sob supervisão dos alunos atuais |
| 6. Autonomia | D-Day+ | Squad assume com professor como backup. Primeiro check-in em D+7 |

## 5.4 Estrutura do Squad (3-5 pessoas)

| Função | Responsável | Habilidade Chave | Tempo/Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead técnico | 1 aluno | Deploy, Vercel, Supabase, debug | 3-4h |
| IA + RAG | 1 aluno | Ollama, base de conhecimento, guardrails | 2-3h |
| Conteúdo + Marketing | 1 aluno | Redes sociais, artigos, SEO | 2-3h |
| Negócio + Parcerias | 1 aluno (opcional) | Prospecção de farmácias, relatórios, CRM | 2h |
| QA + Comunidade | 1 aluno (opcional) | Triagem de issues, testes, moderar discussões | 2h |

# 6. INTEGRAÇÃO COM NOVAS TURMAS

## 6.1 Modelo de Continuidade Acadêmica

Se o professor utilizar o EcoMed como projeto interdisciplinar em semestres futuros, cada nova turma pode contribuir com funcionalidades específicas sem reconstruir o que já existe.

| Semestre | Turma | Contribuição Sugerida | Pré-requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/2 (próximo) | 3TA (Farmácia) | Novos artigos educativos, atualizar dados LogMed, pesquisa de satisfação com usuários | Acesso ao CMS / repositório |
| 2026/2 | 3TB (IA) | Melhorar guardrails, testar modelos novos (Llama 3.1, Phi-3), expandir base RAG | Acesso ao Oracle Cloud + docs de governança |
| 2026/2 | 3TC (Frontend) | Novas features: ranking, eventos, notífic. push, perfil expandido, A/B testing | Acesso ao Vercel + Supabase |
| 2027/1 | Qualquer turma | V1.1: PIX cashback, cupons, feed social, marketplace de recompensas | V1.0 estável + Squad ativo |
| 2027/2 | Qualquer turma | V2.0: QR Code check-in, desafios comunitários, multi-idioma, app nativo | V1.1 + base de usuários sólida |

## 6.2 Processo de Onboarding de Nova Turma

| Semana | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Sem 1 | Professor apresenta o EcoMed: demo ao vivo, mostrar docs, GitHub, métricas atuais | Professor |
| Sem 1 | Alunos criam conta no EcoMed e exploram como usuários | Alunos |
| Sem 2 | Alunos fazem fork + clone do repositório. Rodam localmente. Leem README + CONTRIBUTING | Squad ou Professor |
| Sem 2 | Cada grupo recebe issues pré-criadas no GitHub (labeled por grupo e dificuldade) | Squad |
| Sem 3 | Primeiro PR de cada grupo (pode ser docs, fix, ou feature pequena) | Alunos |
| Sem 3+ | Squad revisa PRs. Mantém padrão de qualidade. Orienta quando necessário | Squad + Professor |

## 6.3 Issues Pré-Criadas para Novas Turmas

Criar um milestone no GitHub chamado “2026/2 — [Nome da Turma]” com issues rotuladas por dificuldade:

| Label | Dificuldade | Exemplos de Issues | Para Quem |
| --- | --- | --- | --- |
| good-first-issue | Fácil | Corrigir typo em artigo, adicionar alt text em imagem, atualizar FAQ | Alunos iniciantes |
| help-wanted | Média | Criar novo quiz, escrever artigo cluster, melhorar UX de um componente | Alunos intermediários |
| feature | Difícil | Implementar ranking semanal, criar sistema de eventos, QR Code check-in | Alunos avançados |
| bug | Variável | Bugs reportados por usuários (triados pelo Squad) | Conforme dificuldade |
| docs | Fácil | Melhorar README, adicionar screenshots, traduzir docs | Todos |
| research | Média | Pesquisar novo modelo de IA, benchmarkar performance, survey de usuários | 3TA/3TB |

# 7. RISCOS E MITIGAÇÕES

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Nenhum aluno quer continuar | Média | Alto — Cenário A impossível | Programa de incentivos (Seção 5) + começar recrutamento cedo (T-45). Fallback: Cenário B (professor sozinho) |
| Professor muda de escola ou se aposenta | Baixa | Crítico — perde o owner | Transferir ownership do GitHub para organização (não pessoa). Documentar tudo para que qualquer professor possa assumir |
| Free tier de algum serviço é removido | Baixa | Médio | Plano de migração já documentado no TCO (Seção 2.3). Alternativas mapeadas para cada serviço |
| Domínio expira sem perceber | Baixa | Alto — site fica inacessível | Renovação automática ativa + alerta de vencimento no e-mail do professor |
| Banco Supabase pausa (free tier inativo) | Alta | Alto — site quebra | GitHub Actions keep-alive (diário). Se pausar: reativar no dashboard (2 cliques) |
| Segurança: vulnerabilidade não corrigida | Média | Alto | Dependabot auto-merge para patches de segurança. SECURITY.md com processo de disclosure |
| Dados de usuários não deletados após shutdown | Baixa | Alto (LGPD) | Se Cenário C: exportar dados + notificar usuários + deletar banco antes de desativar Supabase |
| Perda de acesso a credenciais | Média | Crítico | Cofre de senhas (Bitwarden) compartilhado entre professor + 2 maintainers. Backup offline |

# 8. CHECKLIST DE CONTINUIDADE

Para a coordenação validar que o plano de continuidade está completo:

### Decisão e Planejamento

- 3 cenários documentados (A: ativo, B: mínimo, C: arquivo) com prós, contras e riscos

- Data limite para decisão definida (T-30 antes do fim do semestre)

- Critérios para escolha de cada cenário claros

### Handoff

- 10 itens de handoff técnico listados com 'de', 'para', 'como' e prazo

- 8 itens de handoff organizacional listados

- Cronograma de handoff (T-30 a D-Day) com 11 marcos

- Cofre de senhas configurado (Bitwarden ou equivalente)

### Open Source

- Estrutura de governança definida (owner, maintainers, contributors)

- 10 regras de contribuição documentadas (branches, PRs, commits)

- 10 arquivos obrigatórios do repositório listados

- CI/CD mínimo configurado (lint, testes, deploy, Dependabot, keep-alive)

### Manutenção Mínima

- 9 tarefas periódicas documentadas com frequência e tempo estimado

- 6 automações críticas configuradas (keep-alive, uptime, Dependabot, domínio)

- Custo anual mínimo calculado (R$ 42/ano)

### Squad e Alunos-Garão

- Perfil do aluno-garão definido com critérios mínimos

- 8 incentivos documentados (carta, certificado, LinkedIn, TCC, estágio)

- Processo de recrutamento em 6 fases (sondagem a autonomia)

- Estrutura do Squad definida (5 funções com habilidade e tempo)

### Novas Turmas

- Modelo de contribuição por semestre futuro mapeado

- Processo de onboarding de nova turma em 6 semanas

- Issues pré-criadas com labels de dificuldade

### Riscos

- 8 riscos de continuidade mapeados com probabilidade, impacto e mitigação

- Plano de shutdown responsável (Cenário C) documenta LGPD compliance