🌿

ECOMED

Descarte certo, planeta saudável

MODELO DE NEGÓCIO

Business Model Canvas, Análise de Viabilidade e Estratégia de Parcerias

Versão 1.0 — Abril de 2026 | ecomed.eco.br

Coordenação: Prof. Ivon Matos

SOBRE ESTE DOCUMENTO Este documento consolida o modelo de negócio completo do EcoMed: Business Model Canvas com os 9 blocos detalhados, proposta de valor, fontes de receita, estrutura de custos detalhada por fase, análise de viabilidade (financeira, técnica, temporal e de equipe), mapa de parcerias-chave com estratégia de prospecção, e análise SWOT com estratégias derivadas. Serve como referência principal para o grupo 3TA-G3 (Negócio) e como material para o pitch deck.

# 1. BUSINESS MODEL CANVAS

O Canvas abaixo apresenta a visão consolidada do modelo de negócio do EcoMed, seguido do detalhamento de cada bloco.

## 1.1 Proposta de Valor

PROPOSTA DE VALOR CENTRAL Facilitar o descarte correto de medicamentos no Brasil, combinando mapa de pontos de coleta, IA educativa e gamificação — tudo gratuito, acessível de qualquer celular e sem necessidade de download.

### Diferenciais competitivos

| Diferencial | Descrição | Concorrentes NÃO têm |
| --- | --- | --- |
| Foco exclusivo em medicamentos | Plataforma 100% dedicada ao descarte de medicamentos, não é genérica de resíduos | Triciclo é genérico; LogMed não tem app |
| IA educativa local | Chatbot com Ollama rodando localmente, sem custo de API, privacidade total | Nenhum concorrente tem IA integrada |
| Gamificação com EcoMed Coins | Sistema de recompensas com níveis, missões e resgate — incentiva recorrência | LogMed não gamifica; Triciclo gamifica mas não foca em remédios |
| 100% gratuito e open source | Sem custos para usuário, código aberto, auditável | Méliuz exige compra; Green Beli exige token |
| PWA (sem download) | Funciona no navegador, instalável, offline parcial | Maioria exige download na loja |

## 1.2 Segmentos de Clientes

### Usuários finais (B2C)

| Segmento | Perfil | Tamanho estimado | Motivação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cidadãos com remédios em casa | Adultos 18-65 anos, famílias, idosos | ~150 milhões de brasileiros | Descartar de forma segura |
| Consumidores conscientes | Engajados com sustentabilidade, ESG pessoal | ~30 milhões | Impacto ambiental positivo |
| Cuidadores de idosos | Famílias com idosos em tratamento contínuo | ~15 milhões | Segurança e praticidade |
| Estudantes | Ensino médio e superior, interesse em meio ambiente | ~20 milhões | Gamificação e aprendizado |

### Parceiros institucionais (B2B)

| Segmento | Perfil | Valor para o EcoMed | Valor para o parceiro |
| --- | --- | --- | --- |
| Farmácias (redes e independentes) | Pontos de coleta LogMed | Dados de pontos + visibilidade | Tráfego de clientes + selo ESG |
| Indústria farmacêutica | Laboratórios, fabricantes | Patrocínio + co-branding | Relatórios de impacto + compliance |
| Governo e secretarias | Saúde, meio ambiente, educação | Legitimidade + dados | Ferramenta gratuita de educação |
| ONGs ambientais | Organizações de preservação | Parcerias de recompensas | Alcance digital + engajamento |

## 1.3 Canais

| Canal | Tipo | Fase | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| PWA (ecomed.eco.br) | Digital direto | MVP | Canal principal — acesso pelo navegador |
| SEO / Google | Orgânico | MVP | Artigos otimizados para busca (descarte de medicamentos) |
| Redes sociais (Instagram, TikTok) | Orgânico | MVP | Conteúdo de conscientização + gamificação |
| WhatsApp (compartilhamento) | Viral | MVP | Botão de compartilhar artigos e conquistas |
| Farmácias parceiras | Físico | V1.0 | QR Code no ponto de coleta → app |
| Eventos e palestras | Presencial | V1.0 | Feiras de saúde, semanas do meio ambiente |
| Parcerias com escolas | Institucional | V1.0 | Desafios de descarte entre turmas |

## 1.4 Relacionamento com Clientes

| Tipo | Implementação | Fase |
| --- | --- | --- |
| Autoatendimento | Mapa, artigos, FAQ — usuário resolve sozinho | MVP |
| Assistência automatizada | EcoBot (IA) responde dúvidas 24h | MVP |
| Gamificação | Coins, missões, níveis, ranking — engajamento contínuo | MVP |
| Notificações personalizadas | Web Push com lembretes de missões e streak | V1.0 |
| Comunidade | Feed de conquistas, desafios entre amigos | V2.0 |
| Suporte humano | E-mail contato@ecomed.eco.br para casos complexos | MVP |

## 1.5 Fontes de Receita

MODELO ATUAL (ACADÊMICO) O EcoMed é atualmente um projeto acadêmico sem fins lucrativos. O modelo de receita abaixo é projetado para a sustentabilidade pós-acadêmica, caso o projeto evolua para uma organização independente.

| Fonte de Receita | Modelo | Viabilidade | Receita Estimada (mensal) |
| --- | --- | --- | --- |
| Relatórios B2B para farmácias | Assinatura mensal de dashboard com métricas de descarte por região | V1.0 | R$ 200–500/farmácia |
| Relatórios ESG para indústria | Relatórios trimestrais de impacto ambiental com dados agregados | V1.0 | R$ 2.000–5.000/relatório |
| Patrocínio de eventos in-app | Empresas patrocinam missões especiais (Dia do Meio Ambiente) | V1.0 | R$ 1.000–3.000/evento |
| Selo “EcoMed Partner” | Farmácias pagam pelo selo verificado no mapa | V1.1 | R$ 50–150/farmácia |
| Cupons de parceiros | Farmácias oferecem cupons; EcoMed cobra comissão por resgate | V2.0 | Comissão 10–15% |
| Grants e editais | Editais de inovação social, ambiental, tecnológica | Imediato | R$ 10.000–50.000 (pontual) |
| Doações e crowdfunding | Plataformas como Catarse, Benfeitoria | Imediato | Variável |

Princípio fundamental: o serviço para o usuário final é e sempre será gratuito. Receita vem de parceiros institucionais, não de usuários.

## 1.6 Recursos-Chave

| Recurso | Descrição | Status |
| --- | --- | --- |
| Plataforma PWA | Next.js + Supabase + Cloudflare | 🟡 Em desenvolvimento |
| IA (Ollama + Llama 3) | Motor de chatbot local com RAG | 🟡 Em desenvolvimento |
| Base de conhecimento | Artigos, FAQ, dados curados pela turma 3TA-G2 | 🟡 Em produção |
| Dados de pontos de coleta | 7.500+ pontos LogMed + fontes oficiais | ✅ Disponível |
| Equipe (70 alunos, 12 grupos) | Multidisciplinar: farmácia + TI + IA + design + negócio | ✅ Ativo |
| Infraestrutura (servidores) | Vercel (free) + Oracle Cloud (free tier) + Supabase (free tier) | ✅ Configurado |
| Identidade visual | Logo, cores, tipografia, tom de voz | ✅ Definido |
| Documentação legal | Política de privacidade, termos, LGPD | ✅ Pronto |

## 1.7 Atividades-Chave

| Atividade | Descrição | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento da plataforma | Codificar, testar, fazer deploy das features | Contínua (sprints semanais) |
| Criação de conteúdo | Artigos educativos, FAQ, quizzes | Semanal (2–3 artigos/semana) |
| Curadoria da base de IA | Validar, atualizar e expandir a base de conhecimento do RAG | Quinzenal |
| Prospecção de parcerias | Contatar farmácias, secretarias, ONGs | Semanal (a partir da V1.0) |
| Monitoramento e análise | Acompanhar KPIs, feedback dos usuários, performance | Diária (dashboard) |
| Marketing e growth | Posts em redes sociais, campanhas de conscientização | 3–5x/semana |
| Manutenção e suporte | Correção de bugs, atualização de dependências, backup | Contínua |

## 1.8 Parcerias-Chave

| Parceiro | Tipo | O que recebemos | O que oferecemos | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LogMed / Sindusfarma | Dados | Dados oficiais de 7.500+ pontos de coleta | Ferramenta de engajamento para o programa | 🔴 Crítica |
| Redes de farmácias (Raia, Drogasil, Pacheco) | Distribuição | Pontos físicos + QR Codes + cupons | Tráfego qualificado + relatórios + selo ESG | 🔴 Alta |
| Secretarias municipais de saúde | Institucional | Legitimidade + divulgação em UBS | Ferramenta gratuita de educação ambiental | 🟡 Média |
| ANVISA / Ministério da Saúde | Conteúdo | Dados oficiais + validação científica | Ferramenta de comunicação pública | 🟡 Média |
| Viveiros municipais / ONGs | Recompensas | Mudas de árvore para resgate de Coins | Visibilidade + engajamento comunitário | 🟢 Baixa (V1.0) |
| Universidades | Pesquisa | Pesquisa acadêmica + validação | Dados anonimizados + caso de estudo | 🟢 Baixa |

## 1.9 Estrutura de Custos

### Fase MVP (Acadêmica)

| Item | Custo Mensal | Custo 12 Semanas | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínio ecomed.eco.br | R$ 3,50 (anualizado) | R$ 10,50 | Registro.br (~R$ 42/ano) |
| Vercel (frontend hosting) | R$ 0 | R$ 0 | Free tier (100GB bandwidth) |
| Supabase (banco de dados) | R$ 0 | R$ 0 | Free tier (500MB, 50k MAU) |
| Oracle Cloud (IA/Ollama) | R$ 0 | R$ 0 | Always Free (ARM, 24GB RAM) |
| Cloudflare (CDN + WAF + R2) | R$ 0 | R$ 0 | Free tier generoso |
| Upstash Redis (cache) | R$ 0 | R$ 0 | Free tier (10k requests/dia) |
| UptimeRobot (monitoramento) | R$ 0 | R$ 0 | Free tier (50 monitors) |
| TOTAL MVP | ~R$ 4/mês | ~R$ 11 | Custo quase zero no free tier |

### Fase V1.0 (Pós-Acadêmica — 1.000+ usuários)

| Item | Custo Mensal | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | R$ 125 (~$25) | Banco com 8GB, backups, analytics |
| Vercel Pro | R$ 100 (~$20) | Bandwidth, serverless functions |
| Oracle Cloud (manter free) | R$ 0 | Ollama roda no free tier ARM |
| Cloudflare Pro (se necessário) | R$ 100 (~$20) | WAF avançado, analytics |
| Domínio | R$ 3,50 | Registro.br |
| E-mail profissional (Google Workspace) | R$ 30 | 3 contas @ecomed.eco.br |
| TOTAL V1.0 | ~R$ 360/mês | Sustentável com 2–3 farmácias parceiras |

### Fase V2.0 (Escala — 10.000+ usuários)

| Item | Custo Mensal | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Supabase Team | R$ 500 (~$100) | Performance, PITR, logs avançados |
| Vercel Team | R$ 500 (~$100) | Performance, preview deploys, equipe |
| VPS dedicada para Ollama | R$ 250 (~$50) | GPU/ARM avançado para múltiplas instâncias |
| Cloudflare Business | R$ 1.000 (~$200) | WAF enterprise, DDoS, analytics |
| Monitoramento (Sentry + Grafana) | R$ 150 | Error tracking + observabilidade |
| E-mail + ferramentas | R$ 100 | Google Workspace + CRM básico |
| Marketing (ads, conteúdo) | R$ 500 | Impulsionamento pontual |
| TOTAL V2.0 | ~R$ 3.000/mês | Sustentável com 10–15 parceiros B2B |

# 2. ANÁLISE DE VIABILIDADE

## 2.1 Viabilidade Financeira

| Critério | Análise | Status |
| --- | --- | --- |
| Custo do MVP | ~R$ 4/mês usando free tiers (Vercel, Supabase, Oracle, Cloudflare) | ✅ VIÁVEL |
| Custo por aluno (70) | ~R$ 0,06/mês no MVP | ✅ VIÁVEL |
| Sem custo de APIs de IA | Ollama roda localmente, sem cobrança por token/requisição | ✅ VIÁVEL |
| Break-even pós-MVP | 2–3 farmácias parceiras a R$ 150/mês cobrem custos V1.0 | ✅ VIÁVEL |
| Break-even escala | 10–15 parceiros B2B cobrem custos V2.0 (~R$ 3.000/mês) | 🟡 PROVÁVEL |

## 2.2 Viabilidade Técnica

| Critério | Análise | Status |
| --- | --- | --- |
| Stack definida e testada | Next.js 15 + Supabase + Ollama + Cloudflare — todas maduras e documentadas | ✅ VIÁVEL |
| IA cabe no free tier | Llama 3 8B quantizado (Q4) roda em ARM com 24GB RAM (Oracle Free) | ✅ VIÁVEL |
| PWA funcional | Service Workers + IndexedDB + Background Sync — padrão web | ✅ VIÁVEL |
| Escalabilidade 10x | Vercel edge + Supabase read replicas + Cloudflare CDN | ✅ VIÁVEL |
| Dados de pontos de coleta | LogMed tem dados públicos; SINIR disponibiliza API | ✅ VIÁVEL |
| Mapa open source | OpenStreetMap é gratuito e confiável | ✅ VIÁVEL |

## 2.3 Viabilidade Temporal

| Critério | Análise | Status |
| --- | --- | --- |
| Período disponível | 12 semanas de desenvolvimento (Março–Maio 2026) | ⚠️ DESAFIADOR |
| Escopo do MVP | Reduzido a 9 entregas essenciais (landing, auth, chat, mapa, conteúdo, coins, PWA, docs) | ✅ VIÁVEL |
| Paralelismo | 3 turmas trabalhando simultaneamente com entregas complementares | ✅ VIÁVEL |
| Buffer de segurança | 2 semanas de buffer embutidas no cronograma | ✅ VIÁVEL |
| MVP mínimo de contingência | Em caso de atraso crítico: chat + mapa básico | ✅ PLANO B DEFINIDO |

## 2.4 Viabilidade de Equipe

| Critério | Análise | Status |
| --- | --- | --- |
| Tamanho da equipe | ~70 alunos em 12 grupos com responsabilidades claras | ✅ VIÁVEL |
| Perfis complementares | Farmácia + IA + Frontend + Negócios + Design | ✅ VIÁVEL |
| Supervisão | Prof. Ivon Matos como coordenador central | ✅ VIÁVEL |
| Gestão de tarefas | OpenProject com CSV de 196+ tarefas mapeadas | ✅ VIÁVEL |
| Risco de evasão | Documentação completa permite continuidade por outros membros | ✅ MITIGADO |

# 3. ANÁLISE SWOT

## 3.1 Matriz SWOT

|  | POSITIVO | NEGATIVO |
| --- | --- | --- |
| INTERNO | FORÇAS: 100% gratuito ¦ Open source ¦ IA local sem custo ¦ Gamificação inovadora ¦ 70 pessoas na equipe ¦ PWA (sem download) ¦ Alinhado com legislação ¦ LGPD compliant ¦ Custo < R$ 5/mês | FRAQUEZAS: Equipe iniciante (alunos) ¦ Tempo limitado (12 semanas) ¦ Sem verba de marketing ¦ Primeira versão (bugs esperados) ¦ Dependência de free tiers ¦ Sem parcerias confirmadas ¦ Brand awareness zero |
| EXTERNO | OPORTUNIDADES: Decreto 10.388 obriga logística reversa ¦ Tendência ESG corporativa ¦ 135M de pessoas com acesso ao LogMed ¦ Preocupação ambiental em alta ¦ Nenhum concorrente direto no nicho ¦ Mercado de saúde digital +15%/ano ¦ Editais de inovação social | AMEAÇAS: Concorrentes com mais recursos entrar no nicho ¦ Baixa adesão da população ¦ Mudanças na legislação ¦ Problemas técnicos no servidor ¦ LogMed lançar app próprio ¦ Dificuldade de monetização ¦ Fadiga de gamificação |

## 3.2 Estratégias Derivadas

### FORÇAS + OPORTUNIDADES (Atacar)

- Usar IA gratuita (Ollama) + gamificação para criar a melhor experiência do mercado a custo zero

- Posicionar-se como ferramenta oficial de engajamento do programa LogMed antes que concorrentes façam

- Aproveitar os 70 alunos para produzir conteúdo massivo (artigos, FAQ, quizzes) que gera SEO orgânico

- Candidatar-se a editais de inovação social usando o alinhamento com ODS e Decreto 10.388

### FORÇAS + AMEAÇAS (Defender)

- Open source cria barreira de saída: mesmo que surja concorrente, comunidade mantém o EcoMed vivo

- PWA sem download reduz atrito de adesão — combate a baixa adesão da população

- LGPD compliance desde o dia 1 protege contra riscos regulatórios futuros

### FRAQUEZAS + OPORTUNIDADES (Melhorar)

- Compensar falta de marketing com SEO + compartilhamento viral (WhatsApp, redes sociais)

- Superar inexperiência com documentação robusta (este conjunto de documentos!) e processos claros

- Buscar parcerias com farmácias locais para validação antes de escalar

### FRAQUEZAS + AMEAÇAS (Evitar)

- Definir MVP mínimo de contingência (chat + mapa) caso tempo seja insuficiente

- Diversificar hospedagem (não depender de um único free tier) para evitar downtime

- Calibrar gamificação continuamente com feedback para evitar fadiga

# 4. PROJEÇÃO FINANCEIRA E BREAK-EVEN

## 4.1 Cenários de Sustentabilidade

| Cenário | Usuários | Parceiros B2B | Receita Mensal | Custo Mensal | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP (acadêmico) | 100+ | 0 | R$ 0 | R$ 4 | Deficitário (custo desprezível) |
| V1.0 mínimo | 1.000+ | 3 farmácias | R$ 450 | R$ 360 | Equilibrado |
| V1.0 ideal | 5.000+ | 8 farmácias + 1 indústria | R$ 3.200 | R$ 360 | Superávit: R$ 2.840 |
| V2.0 escala | 20.000+ | 15 parceiros | R$ 8.000+ | R$ 3.000 | Superávit: R$ 5.000+ |

## 4.2 Investimento Inicial (se buscar financiamento)

Se o projeto buscar financiamento externo (edital, investidor de impacto, grant), o investimento necessário é modesto:

| Item | Valor Único | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Design profissional do logo | R$ 1.500–3.000 | Identidade visual polida |
| Domínio (3 anos) | R$ 126 | ecomed.eco.br por 3 anos |
| Infra primeiro ano (Supabase Pro + Vercel) | R$ 2.700 | R$ 225/mês × 12 |
| Material de marketing (cards, banner) | R$ 500–1.000 | Divulgação inicial |
| Contingência (15%) | R$ 650–1.000 | Imprevistos |
| TOTAL ESTIMADO | R$ 5.500–8.000 | Investimento modesto para 1 ano de operação |

Compare: um app convencional no mercado custaria R$ 468.000 para MVP + V1.0 (conforme estimativa do documento técnico). O EcoMed opera por menos de 2% desse valor graças ao uso de free tiers e equipe acadêmica.

# 5. KPIs E MÉTRICAS DE SUCESSO

## 5.1 Métricas de Negócio

| KPI | Meta MVP | Meta V1.0 | Meta V2.0 | Como Medir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuários cadastrados | 100+ | 1.000+ | 10.000+ | Supabase: count(users) |
| DAU (usuários ativos/dia) | >20 | >100 | >1.000 | Analytics: login diário |
| Retenção D7 | >20% | >30% | >40% | Cohort de novos usuários |
| Descartes registrados | 50+ | 500+ | 5.000+ | coin_transaction WHERE action=descarte |
| NPS (satisfação) | > 7 | > 8 | > 8.5 | Pesquisa in-app trimestral |
| Perguntas ao EcoBot | 500+ | 5.000+ | 50.000+ | Logs da API de chat |
| Parceiros B2B ativos | 0 | 3+ | 15+ | CRM / planilha de controle |
| Receita mensal | R$ 0 | R$ 450+ | R$ 8.000+ | Financeiro |

## 5.2 Métricas Técnicas

| KPI | Meta | Ferramenta |
| --- | --- | --- |
| Uptime | >99% | UptimeRobot (grátis) |
| Lighthouse Performance | >90 | Chrome DevTools / CI |
| Tempo de resposta API | < 2s | Logs / Grafana |
| Tempo de resposta do chat | < 5s (primeiro token) | Logs / métrica interna |
| Tempo de carregamento (FCP) | < 1.5s | PageSpeed Insights |
| Cobertura de testes | >60% | Vitest + cobertura |

## 5.3 Métricas de Impacto Social

| KPI | Meta MVP | Meta 1 Ano | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Litros de água protegidos | 22M+ | 2.25B+ | Descartes × 450.000L |
| Pessoas educadas | 600+ | 60.000+ | Artigos lidos + perguntas respondidas |
| Pontos de coleta mapeados | 50+ | 500+ | Banco de pontos |
| Cidades com usuários ativos | 3+ | 20+ | Geolocalização agregada |

# 6. CHECKLIST DE VALIDAÇÃO

Para o grupo 3TA-G3 verificar que o modelo de negócio está completo:

- Todos os 9 blocos do Canvas estão preenchidos com conteúdo específico do EcoMed

- Proposta de valor é clara, diferenciada e verificável

- Segmentos de clientes têm tamanho estimado e motivação definida

- Fontes de receita são realistas e escalonadas por fase

- Estrutura de custos está detalhada por fase (MVP, V1.0, V2.0)

- Análise de viabilidade cobre 4 dimensões (financeira, técnica, temporal, equipe)

- SWOT tem mínimo 4 itens por quadrante com estratégias derivadas

- Parcerias-chave estão priorizadas com proposta de valor bidirecional

- KPIs têm metas por fase e método de medição definido

- Projeção financeira demonstra caminho para break-even

- Investimento inicial estimado para buscar financiamento

- Documento está consistente com os demais (Identidade, Gamificação, Documentos Legais)